|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施计划书 | | | |
| **表码：PD-XMSSJHS 编号：001** | | | |
| 项目名称 | 品读二手书交易平台 | 项目编号 | S2023-QK105 |
| 项目目标 | 建立一个C2B2C的二手书交易网站，用户可以在这里循环自己的二手书。 | | |
| 项目组成员及职责 | | | |
| 姓名 | 职 责 | | |
| 夏润成  乔轲  王晗頔  李精文  王子骏 | 全面负责项目的研发工作框架搭建。  软件开发，负责项目需求分析  软件开发，负责项目需求分析  软件开发，功能、性能测试  软件开发，功能、性能测试 | | |
| 项目实施计划 | 需求调研及分析 第一周  概要设计 第二周  详细设计 第三周  软件编码实现 第四周-第八周  系统测试 第九周  文档完善 第十周  系统验收 第十一周 | | |
| 项目预算 | 59万 | | |
| 风险评估与控制 | 就目前我们的开发技术来说，可能会面临技术上的难题 | | |
| 其他需要提供的支持条件 | 可能需要相关人员的技术支持 | | |